浙江允源毛纺股份有限公司年产2000吨毛条新建项目其他情况说明

- 环境保护设施设计、施工和验收过程简况

浙江允源毛纺股份有限公司成立于2006年9月，企业原名为桐乡市允源毛纺原料有限公司，于2008年8月变更名称为浙江允源毛纺原料有限公司，于2019年9月变更名称为浙江允源毛纺股份有限公司。

浙江允源毛纺股份有限公司计划投资4971.8万元，其中环保投资25万元，环保投资占比0.5%，新征用地面积4538.49平方米，新建建筑面积15800平方米，实施年产2000吨毛条新建项目。我公司于2018年7月委托浙江爱闻格环保科技有限公司编制了《浙江允源毛纺原料有限公司年产2000吨毛条新建项目环境影响报告表》，原桐乡市环境保护局于2018年8月10日以“桐环建[2018]0138号”对该项目通过环保备案。

- 设计与施工简况

目前本项目已实际投资4860万元，其中环保投资25万元，环保投资比例为0.51%，购置精梳机24台、针梳机26台、梳毛机8台、和毛机2台等设备，形成年产2000吨毛条的生产能力。

公司按照相关规范对治理设施进行了设计和安装，废水处理污水入网费用10万元，安装废气处理设施费用8万元，噪声环保投资5万元，建设一般固废仓库、固废处置费用2万元。项目已基本按要求落实了环境影响报告表及其审批部门审批决定中提出的环境保护对策措施。

- 验收过程简介

本项目开工时间为2018年10月，于2021年6月完成对主体工程及配套环保设备工程的建设并投入试运行，于2021年7月正式投入运行并达到相应生产工况。目前本项目环保手续齐全，项目主要生产设施和环保设施运行正常，无重大变动，已具备环境保护竣工验收条件，故公司决定按规定程序对已实施工程启动建设项目环境保护整体性竣工验收工作。其中废水、废气、噪声委托浙江爱迪信检测技术有限公司进行了验收监测，验收结论如下：

经检查，项目环保手续基本齐全，基本落实了环评和批复的有关要求，在设计、施工和运行阶段均采取了相应措施，各主要污染排放指标能达到相应标准的要求。验收组认为该项目已经具备环境保护竣工验收条件，经整改完善后，同意通过验收。

- 其他环境保护措施的实施情况

1、环保组织机构及规章制度

浙江允源毛纺股份有限公司在生产发展过程中，已经形成比较健全的环境管理体系与制度，为本项目投入运行后环境管理奠定了基础。公司制定了环境方针和环境目标，颁布了各项环境管理制度，成立了环境管理小组，明确各部门责任，岗位责任人，并建立了各部门环境指标和经济考核制度。公司的环境管理体系，环境管理小组，人员配备，管理制度完全能够保证项目运行后的环境管理体系有效运行，确保环境污染最小化、环境无污染。

2、环境风险防范措施

选用先进的低噪设备，合理布局声源的位置，加强设备维护，加强减震降噪等一系列消音措施，减少生产噪音对周围环境的影响。

3、整改工作情况

（1）经核查，浙江允源毛纺股份有限公司年产2000吨毛条新建项目在实施过程中，本项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个方面均未构成重大变动。

（2）竣工后的整改工作

加强对厂区生产与厂区环境的管理，保证设施的良好运作，达到预期的效果。

浙江允源毛纺股份有限公司

2021年11月15日